楚雄州大海波水库管理处2022年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

大海波水库闸门、启闭设施及附属设施维修维护经费。

二、立项依据

我单位2022年部门项目数1项，项目经费预算12万元，主要用于大海波水库闸门、启闭设施及附属设施维修维护，根据项目经费使用计划、实施方案、工程概算表测算。

三、项目实施单位

楚雄州大海波水库管理处。

四、项目基本概况

我单位2022年部门项目经费预算12万元，主要用于大海波水库闸门、启闭设施及附属设施维修维护，其中：

1. 枢纽区供电变压器更换4.03万元；

2. 管理区厕所改造4.41万元；

3. 大海波水库闸门及启闭设施维修养护3.56万元。

五、项目实施内容

项目实施的主要内容：1. 枢纽区供电变压器更换：枢纽区现使用变压器已逐渐老化，在上年度及本年度均出现供电故障，经供电部门抢修解决后建议我单位尽快更换处理，结合供电部门相关人员测算，概算资金4.03万元；2. 管理区厕所改造：管理处现使用厕所为1992年建盖的旱厕，经多年使用已破损老化，且与目前美丽乡村建设不相适应，建议作清洁厕所改造处理，概算资金4.41万元；3. 大海波水库闸门及启闭设施维修养护：我单位2022年度主体工程维修养护主要实施工作以发电供水闸门维修为主，根据资金限额部分实施启闭机检修维护，概算资金3.56万元。

六、资金安排情况

2022年财政拨款安排项目经费12万元。

七、项目实施计划

2022年1月至2022年12月。

八、项目实施成效

通过对大海波水库闸门、启闭设施及附属设施维修维护，延长了启闭机的使用年限，提高了安全运行能力，确保水库的安全运行。